V Praze dne 1. 4. 2025

Zápis ze schůze výboru č. 3/25 dne 1. 4. 2025

Účast: T. Maříková, J. Aliapulios, P. Fousek, I. Sommer, P. Zýcha

Host: H. Holečková

- Kontrola a stav účtů

- Zůstatek na ČSOB běžném účtu pro bytové domy činil ke dni 1. 4. 2025 celkem 913 344,33 Kč.

- Zůstatek na ČSOB spořicím účtu činil ke dni 1. 4. 2025 celkem 10 900 000 Kč (vč. obdržené zálohy na dotaci na FVE)

- Neplatiči

- Výbor SVJ evidoval ke dni 28. 2. 2025 celkem dva dlužníky. V jednom případě jde o nízkou částku v řádu jednotek tisíc korun, přičemž dlužník si je dluhu vědom a Výboru SVJ oznámil, že jej uhradí, jakmile mu to finanční situace dovolí. Ve druhém případě se jedná o dlouhodobého dlužníka SVJ, jehož dluh nyní činí celkem 257 823,10 Kč. Část tohoto dluhu (za období do 03/2024 včetně) je již vymáhána exekučně. Za další období bude žaloba podána souhrnně opět v průběhu první poloviny roku 2025.

- Fotovoltaická elektrárna

- Střešní instalace fotovoltaického systému byla zahájena 24. března 2025, paralelně probíhají práce v interiéru. Již byly osazeny střídače, baterie a rozvaděče, přibližně do poloviny dubna očekáváme dokončení hrubých prací v interiéru – slaboproud včetně svodů ze střechy. Následovat budou práce v kategorii silnoproud (odebrání společných elektroměrů v jednotlivých vchodech, přepojování), úprava systému bleskosvodu a v závěrečné fázi také interakce s distribuční společností nezbytná pro zprovoznění systému. Předběžný odhad zprovoznění – v průběhu května.

- U příležitosti osazení zásobníků teplé vody topnými patronami (napojení na FVE), jež vyžaduje vypuštění vody, bude zároveň provedeno vyčištění zásobníků. S tím bude spojeno jednodenní přerušení dodávek teplé vody v objektu. Majitelé budou o konkrétním termínu předem informováni.

- Na účet SVJ byla ze strany SFŽP zaslána záloha na dotaci. Po dokončení projektu bude nutné doložit všechny parametry realizace včetně účetních dokladů (lhůta 1 rok) – na základě podkladů pak SFŽP o dotaci rozhodne a vypořádá ji vůči záloze.

- Revitalizace koláren

- Revitalizace koláren byla zahájena výměnou dveří (vč. zárubní). Nyní probíhají opravy interiéru a podlah, v závěrečné fázi bude do koláren nainstalován systém na ukládání kol.

- Nové klíče od koláren budou majitelům vydávány na vyžádání oproti podpisu po dokončení všech prací (předpoklad – druhá polovina dubna/začátek května).

- Kontrola tepelného zdroje

- Vzhledem k zákonné povinnosti byla odbornou společností (MRU s.r.o.) provedena kontrola systému vytápění. Z kontroly vyplynulo, že celý systém vytápění je v celkově dobrém stavu, který odpovídá stáří technologie. Jednotlivé komponenty jsou průběžně vyměňovány za modernější a systém je dobře udržován. V současné době nejsou ze strany energetického specialisty vážné výhrady. Závěrečná zpráva nicméně obsahuje nezávazná doporučení a návrhy na změny či zlepšení, jimiž se Výbor SVJ bude zabývat a zváží jejich realizaci. Zejména jde o:

  - Doporučení instalovat chemickou neutralizaci na vývod z komínu pro kondenzát, který se při provozu kondenzačních kotlů tvoří. Jedná se o zkondenzované vodní páry spalin, obsahující kyseliny dusičné a dusité. Kondenzátu vzniká poměrně velké množství v desítkách litrů denně a může být příčinou degradace systému odpadního potrubí.

  - Doporučení doplnit a případně opravit stávající tepelnou izolaci na rozvodech tepla a teplé vody a doplnit tepelnou izolaci také na příruby, kolena a armatury.

- Nefunkční dveře 1212

- Ze zahraničí byly doručeny na zakázku vyrobené náhradní díly (panty), jež už v ČR nejsou dostupné. Zároveň se uskutečnila oprava zámku a celý dveřní systém ve vchodu 1212 je již plně funkční. Výbor SVJ děkuje obyvatelům jednotek ve vchodě 1212 za trpělivost.

- S ohledem na to, že by se mohla obdobná závada opakovat, objednal Výbor SVJ náhradní díly do zásoby, aby při případné budoucí poruše mohla oprava proběhnout obratem.

- Nová pojistná smlouva

- K 28. 3. 2025 byla uzavřena nová pojistná smlouva u stejné pojišťovny jako dosud. Nová smlouva jednak zahrnuje navýšení celkové pojistné částky (v předchozích letech nebyla smlouva indexována, což by s ohledem na vysokou míru inflace v tomto období představovalo v případě pojistné události riziko), jednak nově zohledňuje i instalaci FVE. Dosavadní smlouva byla vypovězena, nespotřebované pojistné pojišťovna vrátí na účet SVJ.

Příští termín:

13. 5. 2025 od 18:15

Zapsal: J. Aliapulios